## Slide 1
01
Nền dữ liệu đã sẵn sàng — app đang khởi động
P-046 · XHOME VISITOPS
ĐÃ XONG
Bài toán
Schema · 24 bảng
Neon + ERD
ĐANG LÀM
FastAPI nghiệp vụ
Agent tools
TIẾP THEO
Next.js
Auth
Live deploy
Mốc gần nhất
HAPPY PATH
END-TO-END
chat → duyệt → booking + hold
Notes: [Sources]
- Internal project repository P-046, inspected 2026-08-01.

## Slide 2
02
MVP: 5 lớp + 1 điểm duyệt
P-046 · XHOME VISITOPS
NEXT.JS
khách · sale
FASTAPI
API · transaction
LANGGRAPH
state · routing
TOOLS
lịch · căn · hold
NEON
24 bảng
YÊU CẦU
APPOINTMENT + HOLD
SALE DUYỆT
BOOKING
HITL bắt buộc
transaction + lock
CALENDAR API
sau MVP / mock trước
Notes: [Sources]
- Internal: database/001_schema.sql and docs/database-design.md, inspected 2026-08-01.

## Slide 3
03
7 ngày để có live demo
P-046 · XHOME VISITOPS
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Backend + Data
Agent tools
Frontend
Integration
Test + Deploy
Polish
LIVE
DEMO
MENTOR CHỐT
Calendar thật?
HITL mức nào?
Eval tối thiểu?
MỤC TIÊU
chat → sale duyệt
→ appointment + hold
Notes: [Sources]
- Internal sprint proposal derived from the current P-046 repository state, 2026-08-01.